АДМИНИСТРАЦИЯ   СТАРОХВОРОСТАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ   ЛИСКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «15» февраля    2021  г. № 27

с. Старая Хворостань

Об организации и проведении

противопаводковых мероприятий

на территории Старохворостанского

сельского поселения Лискинского

муниципального района

Воронежской области в 2021 году

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, организации жизнеобеспечения населения, попавшего в зону затопления (подтопления), и снижения материального ущерба, вызванного прохождением весеннего паводка на   территории Старохворостанского сельского поселения в 2021 году.

постановляет:

1.Утвердить состав противопаводковой комиссии Старохворостанского сельского поселения (приложение № 1).

2.Утвердить план мероприятий  по смягчению рисков и регулированию на  чрезвычайные ситуации в период прохождения весеннего половодья  (приложение № 2).

3. Разработать и обеспечить до 20.03.2021 г. своевременное осуществление комплекса неотложных противопаводковых мероприятий по защите населенных пунктов, хозяйственных объектов от затоплений и подтоплений, подготовке водоохранных зон водных объектов, гидротехнических сооружений и периодически затапливаемых территорий Старохворостанского сельского поселения к безаварийному  пропуску  паводковых вод.

4.  Принять меры по обеспечению устойчивого  функционирования всех систем жизнеобеспечения, защите населения и своевременному его информированию о паводковой обстановке, определить места размещения людей при возможной эвакуации, организации   им медицинской  помощи.

5. Создать противопаводковые комиссии. Организовать  дежурство должностных лиц и работу оперативных групп по контролю за обстановкой в ходе весеннего  паводка.

6. Создать и обеспечить  готовность аварийно - восстановительных  бригад,   обеспечив их всем необходимым автотранспортом, топливом, материалами, теплыми вещами,  оборудованием и механизмами;

7. Определить порядок и обеспечить  экстренное  оповещение населения   при угрозе и возникновении подтопления  и информирования населения дворовыми   обходами, с использованием  автомобилей с громкоговорящими установками и мегафонами.

8.Довести до граждан порядок действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации,   места сбора, временного размещения и маршрутов следования  к ним.

9. Организовать оборудование  ограждений и установку запрещающих движение знаков в местах подтопления  низководных мостов.

10. Организовать очистку водопропускных сооружений, дренажных систем под автомобильными дорогами в границах поселения.

11.Рекомендовать Лискинскому филиалу ОАО «Воронежавтодор» (Кубышкин) организовать создание необходимого запаса дорожно-строительных материалов для ликвидации возможных размывов паводковыми водами автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, подверженных возможному затоплению, разрушению паводковыми явлениями.

12. Отделу образования ( Семейкин)  в срок до 20.03.2021 г. организовать проведение с учащимися общеобразовательных учреждений занятий в рамках курса «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» по соблюдению мер безопасности при прохождении весеннего паводка.

13. Руководителям сельхозпредприятий обеспечить защищенность скотомогильников и помещений хранения химудобрений  и ядохимикатов  с  проверкой их состояния.

14.Рекомендовать  БУЗ  ВО «Лискинская РБ» (Гилева):

- организовать работу по планированию осуществления комплекса лечебно-профилактических мероприятий в зонах возможных затоплений, включая оказание всех видов медицинской помощи;

- предусмотреть возможность экстренной эвакуации пострадавших в профильные лечебно-профилактические учреждения.

15. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Старохворостанского

сельского поселения                                                                      Ю.И.Карайчев

.

Приложение № 1

к постановлению администрации Старохворостанского сельского поселения

от « 15  » февраля  2021 г. №  27

С О С Т А В

противопаводковой комиссии Старохворостанского сельского поселения

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Наименование должности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Карайчев Юрий Иванович | Глава администрации Старохворостанского сельского поселения- председатель комиссии |
| 2. | Кубышкин Сергей Иванович | Бригадир наплавного моста с. Старая Хворостань- заместитель председателя (по согласованию) |
| 3. | Старых Иван Михайлович | Руководитель им. Тельмана – заместитель председателя (по согласованию) |
| 4. | Колесников Николай Григорьевич | Заместитель исполнительного директора ООО «ЭкоНиваАгро» -член комиссии (по согласованию) |
| 5. | Фомин Василий Васильевич | Рабочий наплавного моста - член комиссии (по согласованию) |
| 6. | Токарев Сергей Иванович | Рабочий наплавного моста -член комиссии (по согласованию) |
| 7. | Токарев Михаил Иванович | Рабочий наплавного моста -член комиссии (по согласованию) |
| 8. | Бураков Сергей Васильевич | Рабочий наплавного моста -член комиссии (по согласованию) |
| 9. | Студеникин Сергей Дмитриевич | Рабочий наплавного моста -член комиссии (по согласованию) |
| 10. | Окуловский Денис Федорович | Рабочий наплавного моста -член комиссии (по согласованию) |

Приложение № 2

к постановлению администрации Старохворостанского

от « 15 »  февраля   2021 г. №  27

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по смягчению рисков и реагированию  на чрезвычайные ситуации в период прохождения весеннего паводка  в 2021 году

| №№ пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать и осуществить комплекс мероприятий по подготовке безаварийного пропуска паводковых вод на всех водных объектах и гидротехнических сооружениях. Подготовить необходимую аварийно-спасательную технику, материалы, оборудование включая строящиеся сооружения, а также дорогах, мостах и других инженерных сооружениях. | до 26.03.2021 | Карайчев Ю.И. Кубышкин С.И. |  |  |
| 2. | Установить постоянный контроль за состоянием работы напорных водосбросных сооружений, ограждающих дамб и накопителей жидких стоков. | Постоянно | Карайчев Ю.И. |  |  |
| 3. | Руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности: - обеспечить защиту и непроницаемость артезианских скважин, общественных колодцев от попадания паводковых вод и загрязняющих веществ - создать запас дезинфицирующих средств для обеззараживания питьевой воды; - понизить уровень воды на водных объектах до минимально возможного уровня. | 26.03.2021 26.03.2021 26.03.2021 | Карайчев Ю.И. |  |  |
| 4. | Сосредоточить необходимые силы и средства в местах подтопления с целью недопущения аварийных ситуаций на магистральных трубопроводах и отводах на них. | 26.03.2021 | Карайчев Ю.И. |  |  |
| 5. | Отделу программ и развития сельских территорий и руководителям сельхозпредприятий обеспечить: - защищенность скотомогильников и помещений хранения химудобрений и ядохимикатов; - проверить их состояние проверки. | Весь период. 26.03.2021 | Старых И.М. Колесников Н.Г. Карайчев Ю.И. |  |  |
| 6. | Проверить техническое состояние плав средств, водолазного снаряжения и подготовить их к работе. | до 26.03.2020 | Кубышкин С.И.. Карайчев Ю.И. |  |  |
| 7. | Организовать оборудование места организованной переправы через р.Дон в период прохождения весеннего половодья | В период паводка | Карайчев Ю.И. Кубышкин С.И. Бураков С.В. Фомин Ф.В. |  |  |